# 「病房美学计划」网站开发三人分工方案（Trae 协作版）

项目：「囔囔叫」双端共创平台 —— 赛题3「无界体验家」 依据：《方案书A_病房美学计划_赛道3》+ 网站架构思维导图 团队：3 人，全部使用 Trae（AI IDE）开发，Gitee/GitHub 建仓组装 版本：v1.0

## 一、项目与分工总览

### 1.1 网站结构回顾

网站名称为「囔囔叫」，整体分为两大端（对应思维导图两大分支）：

- 正常用户端（C端，绿色分支）：色号画布创作 + AI 试妆 + 社区画作展示 + 用户中心，是路演 Live Demo 的主战场；

- 公益界面（P端，黄色分支）：面向病房患者，功能极轻量（方案书要求”病床上的创作必须极轻量”），包含作画、AI 试妆、简化版个人中心。

### 1.2 三人分工总表

| 成员 | 负责范围 | 包含页面数 | 角色定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同学A | C端 · 创作链路 | 5 页 | 「色号画布」核心demo链路负责人 |
| 同学B | C端 · 试妆、社区与用户中心 | 9 页（多为列表/详情页） | 社区与转化链路负责人 |
| 同学C | 公益界面全部 + 公共基建 | 7 页 + 基建 | 公益端负责人 + 仓库管理员/集成人 |

分工逻辑说明：

- 同学A 承担的是路演演示的核心链路（介绍页 → 规则 → 选色 → 画布 → 认捐），页面之间跳转逻辑最强，由一人闭环完成可保证 demo 流畅；

- 同学B 的页面数量多但多为标准列表/表单页，AI 生成效率高；其中「商品界面」是被多个页面引用的公共落地页，也归 B 统一维护；

- 公益端页面要求”极轻量”，结构最简单，因此同学C 在完成公益端后，额外承担公共组件库、仓库搭建、路由登记与最终三人代码组装——集成人必须理解全局，C 是唯一横跨双端的角色。

## 二、每一部分网站有哪些网页（页面清单）

### 2.1 同学A：C端 · 创作链路（5页）

| 编号 | 页面名称 | 对应架构图节点 | 路由建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 项目介绍页 | 项目介绍（滚动播放屏） | / 或 /intro |
| A2 | 作画规则介绍页 | 作画 → 规则介绍 | /paint/rules |
| A3 | 选色页（选择颜色/推荐颜色界面） | 作画 → 选择颜色/推荐颜色界面（长按色号→商品介绍） | /paint/colors |
| A4 | 画布作画页 | 作画 → 确认 → 作画（选择认捐/分享/草稿；审核后采用则发放优惠券；所用颜色介绍，戳我了解→商品介绍） | /paint/canvas |
| A5 | 提交确认页（认捐/购买选择） | 作画 → 确认 | /paint/confirm |

### 2.2 同学B：C端 · 试妆、社区与用户中心（9页）

| 编号 | 页面名称 | 对应架构图节点 | 路由建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | AI试妆-选择化妆品页 | AI试妆！→ 选择你的化妆品 | /tryon/select |
| B2 | AI试妆-效果展示页 | AI试妆！→ 效果展示（多了解以下吧→商品界面；保存美照） | /tryon/result |
| B3 | 画作展示页（社区广场） | 画作展示（评论区；点击颜色多了解以下吧→商品界面；关注） | /gallery |
| B4 | 商品界面（公共落地页） | 各处”商品介绍/商品界面”节点 | /product/:id |
| B5 | 用户中心首页「我」 | 我 | /me |
| B6 | 我的购物车 | 我 → 我的购物车 | /me/cart |
| B7 | 我的作品 / 我的捐赠记录 | 我 → 我的作品、我的捐赠记录 | /me/works、/me/donations |
| B8 | 我的关注 / 我的信件 / 我的浏览记录 | 我 → 我的关注、我的信件、我的浏览记录 | /me/follows、/me/messages、/me/history |
| B9 | 我的个人信息页 | 我 → 我的个人信息（头像/昵称/联系方式） | /me/profile |

### 2.3 同学C：公益界面全部（7页）+ 公共基建

| 编号 | 页面名称 | 对应架构图节点 | 路由建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 公益端首页/我的 | 公益界面 → 我的 | /charity/me |
| C2 | 公益端-个人信息页 | 我的 → 个人信息（昵称/头像/认证信息/联系方式） | /charity/profile |
| C3 | 公益端-我的作品（我收到的赞） | 我的 → 我的作品（我收到的赞） | /charity/works |
| C4 | 公益端-我的关注/我的信件 | 我的 → 我的关注、我的信件 | /charity/follows、/charity/messages |
| C5 | 公益端-画作展示页 | 我的 → 画作展示（评论区、关注） | /charity/gallery |
| C6 | 公益端-AI试妆页 | AI试妆（选择化妆品/或情绪匹配 → 试妆界面 → 保存/分享） | /charity/tryon |
| C7 | 公益端-作画与领取页 | 作画（选择颜色，标注产品号但无商品界面 → 作画提交 → 分享 → 选择获得公益产品） | /charity/paint、/charity/receive |

公共基建（不占页面数）：站点外壳（顶部导航 + 双端切换入口）、公共组件库（按钮/卡片/色号色块/评论区）、mock 数据、路由总表、仓库管理。

## 三、不同网页的层级逻辑关系

### 3.1 站点地图（层级树）

囔囔叫（站点外壳：顶部导航 + C端/公益端切换）
│
├── 【C端 · 正常用户】
│   ├── /intro          项目介绍页（滚动播放屏 + 故事墙）── 全站门面
│   │     └── CTA「开始作画」→ /paint/rules
│   ├── /paint/rules    作画规则介绍
│   │     └── 「选择颜色」→ /paint/colors
│   ├── /paint/colors   选色页（色号库 + 推荐颜色）
│   │     ├── 长按某色号 → 弹出商品介绍卡 → /product/:id（B4）
│   │     └── 「确认」→ /paint/canvas
│   ├── /paint/canvas   画布作画页
│   │     ├── 草稿（本地保存）
│   │     ├── 分享 → 触发 1:1 配捐提示
│   │     └── 「完成」→ /paint/confirm
│   ├── /paint/confirm  提交确认页：认捐 / 自己购买（C2M）
│   │     ├── 审核采用 → 发放优惠券 → /me（B5）消息提示
│   │     └── 「所用颜色介绍，戳我了解」→ /product/:id（B4）
│   ├── /tryon/select → /tryon/result   AI试妆流程
│   │     └── 效果展示页「多了解以下吧」→ /product/:id（B4）
│   ├── /gallery        画作展示页（社区广场）
│   │     ├── 评论区 / 关注作者
│   │     └── 点击画作色号 → /product/:id（B4）
│   └── /me             用户中心（B5–B9 各子页）
│
└── 【公益界面 · 患者端】（极轻量，大字号）
    ├── /charity/me     公益端首页/我的（大按钮三入口：作画 / AI试妆 / 我的作品）
    ├── /charity/paint  作画（色号只标注产品号，无商品链接）
    │     └── 提交 → 分享 → /charity/receive 选择获得公益产品
    ├── /charity/tryon  AI试妆（化妆品/情绪匹配 → 试妆 → 保存/分享）
    ├── /charity/gallery 画作展示（评论区、关注）
    └── /charity/profile、works、follows、messages（个人中心子页）

### 3.2 关键跳转规则（三人必须共同遵守）

- 唯一公共落地页：全站所有”商品介绍/商品界面”都指向 B4 /product/:id（A 的选色页长按色号、画布页”戳我了解”、B 的试妆页与画廊页色号点击，共 4 处入口）。

- 公益端无商业出口：公益界面中的色号只标注产品号，不出现商品链接（架构图明确：“标注产品号但无商品界面”），这是合规红线，同学C 须在页面中做硬约束。

- 双端切换：站点外壳顶部提供「公益界面 / 正常用户」切换开关，由同学C 在外壳组件中实现；切换即跳转 /intro ↔ /charity/me。

- demo 主链路保护：路演要现场跑通 intro → rules → colors → canvas → confirm（认捐）→ gallery 看到作品，这条链路任何改动须三人周知。

- 状态传递：页面间数据（所选色号、画作图片、试妆照片）统一用 mock JSON + localStorage 传递，键名规范见第六节，避免三人各造一套。

## 四、每张网页要包含什么元素（逐页元素清单）

说明：下表”元素”栏 = 页面区块 + 组件 + 交互 + 数据来源。三人按此清单向 Trae 描述页面，可保证生成结果不遗漏、不跑偏。

### 4.1 同学A：C端 · 创作链路

A1 项目介绍页 /intro（全站门面，路演第一眼）

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 顶部滚动播放屏：轮播图 3–5 张（故事回传墙照片：患者戴着头巾微笑的画面，配一句话故事）；② Slogan 区「戴上春天 / Beauty Belongs to Every Bed」；③ 项目缘起卡片（亲历者证词引用）；④ 双端共创流程图（色号作画→AI纹样化→AR预览→购买/捐赠）；⑤ 1:1 配捐机制说明卡；⑥ 合作方与合规说明（医院社工渠道、授权声明） |
| 组件 | 轮播组件、CTA 大按钮「开始作画」→/paint/rules、次级按钮「进入公益界面」→/charity/me、页脚 |
| 交互 | 轮播自动播放+手势滑动；CTA 悬停动效；滚动渐显动画 |
| 数据 | mock：3–5 条回传故事（图片+文案） |

A2 作画规则介绍页 /paint/rules

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 步骤条（1选色 2作画 3认捐/购买）；② 规则说明（每幅作品标注所用色号；分享即触发欧莱雅 1:1 配捐；审核采用发放优惠券）；③ 示例作品横向滑动卡 |
| 组件 | 步骤指示器、规则卡片、示例作品卡、「选择颜色」按钮→/paint/colors |
| 交互 | 步骤条高亮当前步；示例卡点击放大预览 |

A3 选色页 /paint/colors

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 色号库网格（按产品类分 Tab：口红/眼影/腮红）；② 「推荐颜色」横滑区（按季节/情绪主题推荐组合）；③ 已选色号条（底部固定，显示已选色块） |
| 组件 | 色号色块组件（色块+色号名如 #405 +产品名）、Tab 切换、已选色条、「确认」按钮→/paint/canvas |
| 交互 | 单击选中色号；长按某色号 → 弹出商品介绍卡（产品图+名称+色号），卡片内「查看商品」→/product/:id；最多选 6 色提示 |
| 数据 | mock：欧莱雅色号 JSON（色号、名称、类别、色值） |

A4 画布作画页 /paint/canvas（demo 核心页）

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 画布区（数字油画/书法两种模式）；② 已选色号调色盘条；③ 笔刷/橡皮/撤销工具栏；④ 右侧「AI 纹样预览」小窗（画作→四方连续纹样→头巾/口罩平铺效果，可用预生成 mock 图模拟） |
| 组件 | Canvas 画板、色板条、工具栏、「保存草稿」「分享」「完成」按钮 |
| 交互 | 触摸/鼠标绘画；草稿存 localStorage；分享弹出 1:1 配捐提示 toast；「所用颜色介绍，戳我了解」链接→/product/:id；「完成」→/paint/confirm |
| 数据 | localStorage 键：nnj_selectedColors、nnj_draftArtwork |

A5 提交确认页 /paint/confirm

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 作品+纹样头巾/口罩效果图展示；② 所用色号清单（每色附「戳我了解」→/product/:id）；③ 二选一大按钮：「一键捐赠」（经医院社工分发）/「自己购买」（C2M 定制）；④ 审核说明（采用后发放优惠券至「我」） |
| 组件 | 效果图轮播、色号清单条、双 CTA 按钮、说明文字 |
| 交互 | 点击捐赠→成功动画+跳 /gallery 看到自己的作品；购买→加入购物车（写入 nnj_cart） |

### 4.2 同学B：C端 · 试妆、社区与用户中心

B1 AI试妆-选择化妆品页 /tryon/select

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 上传照片/拍照入口；② 化妆品选择区（按类 Tab：口红/眼影/腮红，色号是 A3 同一套 mock 数据） |
| 组件 | 上传组件、产品选择卡、「开始试妆」按钮→/tryon/result |
| 交互 | 上传预览裁剪；可多选产品 |

B2 AI试妆-效果展示页 /tryon/result

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 试妆前后对比区（mock：预生成效果图）；② 所用产品色号清单；③ 「保存美照」按钮；④ 「多了解以下吧」推荐区→/product/:id |
| 组件 | 对比滑块、色号清单、保存按钮（下载图片）、推荐商品卡 |
| 交互 | 对比滑块拖动；保存触发下载 |

B3 画作展示页 /gallery（社区广场）

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 作品瀑布流（作品图+作者+所用色号条+赞数）；② 作品详情弹层：大图、纹样头巾效果图、作者信息、评论区、「关注」按钮；③ 色号点击→「多了解以下吧」→/product/:id |
| 组件 | 瀑布流卡片、详情弹层、评论区组件（公共组件，向 C 索取）、关注按钮 |
| 交互 | 点赞动画；关注状态切换；评论发布（mock 追加） |
| 数据 | mock：作品 JSON（id/图/作者/色号数组/赞/评论） |

B4 商品界面 /product/:id（全站公共落地页）

| 类别 | 元素 |
| --- | --- |
| 区块 | ① 产品图+名称+色号；② 产品故事/质地描述；③ 「去试妆」→/tryon/select、「加入购物车」按钮；④ 提示文案：“此色号已被 N 幅作品使用” |
| 组件 | 商品头图、描述区、双按钮、返回栏 |
| 数据 | mock：商品 JSON，与色号库同一数据源 |

B5–B9 用户中心「我」及子页

| 页面 | 核心元素 |
| --- | --- |
| B5 /me 用户中心首页 | 顶部：头像+昵称+「编辑资料」；宫格入口 6 个：购物车/我的作品/我的关注/我的信件/我的捐赠记录/我的浏览记录；「我的优惠券」条（A5 审核发放的券在这里可见） |
| B6 /me/cart 购物车 | 商品列表卡（缩略图/名称/色号/数量/删除）、合计栏、结算按钮（mock） |
| B7 /me/works+/me/donations | 我的作品：网格图+赞数；我的捐赠记录：卡片列表（作品图+捐赠日期+状态：审核中/已采用/已送达+回传照片入口） |
| B8 /me/follows+/me/messages+/me/history | 关注：作者头像列表；信件：站内信列表（含系统信”您的作品已被采用，优惠券已发放”）；浏览记录：作品缩略图时间线 |
| B9 /me/profile | 头像上传、昵称、联系方式表单、保存按钮 |

### 4.3 同学C：公益界面（设计基调：大字号、大按钮、高对比、三步内完成任何任务）

| 页面 | 核心元素 |
| --- | --- |
| C1 /charity/me | 超大三入口按钮：🎨 作画 / 💄 AI试妆 / 🖼 我的作品；下方小入口：个人信息、关注、信件、画作展示 |
| C2 /charity/profile | 昵称、头像、认证信息（患者/监护人认证说明）、联系方式，大输入框表单 |
| C3 /charity/works | 我的作品网格，每件作品显示「我收到的赞 ❤×N」 |
| C4 /charity/follows+messages | 关注列表；信件列表（大字体卡片） |
| C5 /charity/gallery | 画作展示（复用公共评论区组件+关注按钮，无商品链接） |
| C6 /charity/tryon | 选择化妆品 或 情绪匹配（“今天心情如何？”表情选择→推荐色）→ 试妆界面 → 保存/分享 |
| C7 /charity/paint+/charity/receive | 作画：色号只标产品号（无商品链接）；提交 → 分享 → 「选择获得公益产品」页（头巾/口罩二选一+确认领取，提示”将由医院社工送达”） |

## 五、前期准备清单（动工前 1 天完成）

### 5.1 工具与环境

| 项目 | 要求 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Trae | 三人均安装最新版，熟悉 Builder/Chat 模式与多文件生成 | 全员 |
| Node.js | ≥ v18（LTS），npm 可用 | 全员 |
| Git | 安装并配置用户名/邮箱；熟悉 clone/branch/commit/push/PR 基本操作 | 全员 |
| Gitee 或 GitHub 账号 | 注册并完成 SSH key 配置（二选一，建议国内赛用 Gitee，克隆快） | 全员 |
| 科学上网/网络 | 若用 GitHub 或需调 DeepSeek API，提前验证网络 | 全员 |

### 5.2 统一技术栈（硬约束，三人一致）

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | React 18 + Vite + TypeScript | Trae 生成质量最高、组件化便于三人拼装 |
| 样式 | Tailwind CSS | 用统一的 tailwind.config.js 锁定设计规范，三人页面风格天然一致 |
| 路由 | react-router-dom v6 | 路由总表由同学C 集中维护 |
| 数据 | mock JSON + localStorage（不建后端） | 黑客松 demo 够用；键名规范见 5.5 |
| 部署 | Gitee Pages / Vercel | 演示视频与现场 demo 使用 |

### 5.3 设计规范对齐（开工前三人共同确认一份）

| 项 | 约定值 |
| --- | --- |
| 主色 | 珊瑚粉 #E8A798（呼应”病房里的春天”） |
| 辅助色 | 鼠尾草绿 #9DB5A0（C端）、暖黄 #F2E3B3（公益端），对应架构图绿/黄两分支 |
| 背景 | 米白 #FAF7F2；文字深棕 #3D3229（不用纯黑） |
| 圆角/阴影 | 卡片圆角 16px；柔和弥散阴影 |
| 字体 | 思源黑体/苹方；公益端正文 ≥18px、按钮 ≥48px 高 |
| 组件 | 按钮、卡片、色号色块、评论区、弹层为公共组件，样式由 C 先出 |

### 5.4 素材与数据准备

- 欧莱雅色号 mock 库（同学A）：整理 20–30 个色号 JSON：{id, name, colorCode, category, productId}；

- 示例画作与纹样图（同学B）：GPT 成图生成 6–10 幅”画作”及其四方连续纹样、头巾/口罩平铺效果图，用于画廊与预览；

- 故事墙素材（同学C）：3–5 条回传故事（图片+一句文案，注意匿名化处理）；

- 占位资源：头像、商品图、logo，统一放 /public/assets；

- AI 能力演示策略：纹样生成、照片魔法均用”预生成图 + 30 秒 loading 动画”模拟（方案书认可”预设风格模板兜底”），不现场调真实模型，保证 demo 稳定。

### 5.5 数据键名与 mock 规范（防三人各造一套）

| localStorage 键 | 内容 | 写入方 |
| --- | --- | --- |
| nnj_selectedColors | 已选色号数组 | A |
| nnj_draftArtwork | 画作草稿（dataURL） | A/C |
| nnj_cart | 购物车数组 | A/B |
| nnj_user / nnj_charityUser | 两端用户信息 | B/C |
| mock 文件 | 统一放 /src/data/：colors.json(A)、artworks.json(B)、stories.json(C)、products.json(B) | 各自维护，schema 先评审 |

## 六、Trae 使用指南：单页 Prompt 示例与单对话框连续生成

### 6.1 单对话框连续生成多页的方法（核心技巧）

Trae 的 Builder/Chat 会保留对话上下文，因此不要每页新开对话框。正确姿势是”先立宪法，再逐页追加”：

- 第 1 条消息 = 全局宪法：把技术栈、设计规范、目录约定、公共组件、mock 数据一次性发给 Trae，让它生成项目骨架，并要求”之后我每描述一个页面，你都在此骨架中新增对应文件，风格必须与已生成页面一致”；

- 第 2 条起 = 逐页追加：每条消息只描述一个页面（结构：页面目标 → 区块清单 → 组件 → 交互 → 数据/跳转），生成并验收后再发下一页；

- 每页生成后让 Trae 自检：“对照我给你的元素清单逐项打勾，列出遗漏项并补齐”；

- 上下文漂移时纠偏：发现风格跑偏，发”回顾第 1 条消息的设计规范，检查本页是否符合，不符合则修正”。

### 6.2 Prompt 示例（以同学A 的「画布作画页 /paint/canvas」为例）

第 1 条消息（全局宪法，三人各自使用，仅替换”我的页面清单”部分）：

你是资深前端工程师。我们正在开发黑客松项目「囔囔叫——病房美学计划」：
让健康用户用欧莱雅产品色号作画，AI 把画作变成可印花的纹样，制成头巾/口罩捐赠给病房患者。
技术栈（必须严格遵守）：React 18 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + react-router-dom v6，不使用后端，数据用 /src/data 下的 mock JSON 和 localStorage。
设计规范（必须严格遵守）：背景米白 #FAF7F2，主色珊瑚粉 #E8A798，辅助色鼠尾草绿 #9DB5A0，文字深棕 #3D3229，卡片圆角 16px，按钮柔和阴影，整体温暖、低饱和、留白带呼吸感；禁止高饱和色和蓝紫渐变。
项目骨架要求：生成 Vite 项目；路由集中在 /src/router/index.tsx；公共组件放 /src/components（Button、Card、ColorSwatch、Modal、CommentSection）；页面放 /src/pages。
我负责 C端创作链路 5 个页面：/intro、/paint/rules、/paint/colors、/paint/canvas、/paint/confirm。
先生成项目骨架 + 公共组件 + 路由注册（页面先放占位）。之后我每描述一个页面，你在骨架中新增对应文件，风格必须与规范一致。完成后告诉我文件清单。

第 2 条消息（逐页追加，以画布页为例）：

现在生成第 4 页：画布作画页，路由 /paint/canvas，文件 /src/pages/paint/Canvas.tsx。
页面目标：用户用第 3 页选好的色号在画布上作画，并预览"画作→头巾纹样"的效果。
区块与元素：
1) 顶部窄栏：返回按钮、标题「色号画布」、右侧「保存草稿」「分享」「完成」三个按钮；
2) 左侧工具栏（竖排）：笔刷（3 种粗细）、橡皮、撤销、清空；
3) 中央画布区：HTML5 Canvas，支持鼠标和触摸绘画，默认米色画布底；
4) 底部色号调色盘条：从 localStorage 的 nnj_selectedColors 读取已选色号，用公共组件 ColorSwatch 渲染，点击切换当前画笔颜色；
5) 右侧「AI 纹样预览」卡片：实时显示当前画作快照，下方放一张预生成的四方连续纹样头巾效果图（/public/assets/mock/pattern-scarf-1.png），标注"AI 纹样预览（示例）"，附 30 秒生成动画；
6) 底部一行小字链接「所用颜色介绍，戳我了解」，点击跳转 /product/405。
交互：
- 保存草稿：画布转 dataURL 存入 localStorage 键 nnj_draftArtwork，toast 提示"草稿已保存"；
- 分享：弹 Modal，文案"你分享的每一幅作品，欧莱雅都将配捐一份「美的包裹」给病房里的她"；
- 完成：跳转 /paint/confirm。
验收：对照以上 1)–6) 逐项自检，列出遗漏并补齐；告诉我新增/修改的文件清单。

各自建页提示：同学B 把第 1 条中”我的页面清单”换成 B1–B9，同学C 换成 C1–C7 并额外加一句”公益端要求大字号大按钮：正文≥18px、按钮≥48px 高、色块旁只标注产品号、绝不出现商品购买链接”。

## 七、三人 Trae 交付物如何对齐组装成一个网站（Gitee/GitHub 建仓方案）

### 7.1 仓库结构（同学C 第 1 天建仓并初始化）

nangnangjiao/                     ← Gitee/GitHub 仓库（C 创建，邀请 A/B 为协作者）
├── index.html
├── package.json / vite.config.ts / tsconfig.json
├── tailwind.config.js            ← 唯一设计规范源（5.3 节色板），只允许 C 修改
├── public/assets/                ← 图片素材（GPT 成图、纹样 mock 图）
└── src/
    ├── main.tsx / App.tsx
    ├── router/index.tsx          ← 路由总表，只允许 C 修改（A/B 提交"路由登记"给 C）
    ├── components/               ← 公共组件（Button/Card/ColorSwatch/Modal/CommentSection），C 维护
    ├── data/                     ← mock JSON（colors/artworks/stories/products），按 5.5 schema
    ├── layouts/Shell.tsx         ← 站点外壳：顶部导航 + C端/公益端切换开关，C 维护
    └── pages/
        ├── creator/              ← 同学A：intro, paint/rules, paint/colors, paint/canvas, paint/confirm
        ├── community/            ← 同学B：tryon/*, gallery, product, me/*
        └── charity/              ← 同学C：charity/*

### 7.2 分支与协作流程

main（保护分支，仅 C 可合并，永远可演示）
 └── dev（集成分支，每晚保持可运行）
      ├── feature/A-creator     ← 同学A 的工作分支
      ├── feature/B-community   ← 同学B 的工作分支
      └── feature/C-charity     ← 同学C 的工作分支

每日循环：

- 早：git pull origin dev 拿到最新代码 → 在各自 feature 分支用 Trae 按第六章方法生成当天页面；

- 只提交 src/pages/自己目录/ 下的文件 + 自己的 mock 数据文件；公共文件（tailwind.config.js、router、components、Shell）任何人需要改动时，把需求发给 C，由 C 统一修改，从源头消灭合并冲突；

- 晚：push 后向 dev 提 Pull Request → C 审查（重点：路由是否登记、是否误改公共文件、localStorage 键名是否合规）→ 合并；

- C 每晚在 dev 上 npm run build 验证可构建，失败当天修。

收尾集成（D13 前）：C 将 dev 合入 main → 三人在 main 上联调跨页跳转（重点走查 demo 主链路 intro→rules→colors→canvas→confirm→gallery，以及 4 处 →/product/:id 入口）→ 部署 Gitee Pages / Vercel。

### 7.3 三个 Trae 交付物”对齐”的四条军规

| 对齐点 | 对齐方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 视觉风格 | 唯一 tailwind.config.js + 公共组件库；任何人不得在行内写死色值 | C 制定 / 全员遵守 |
| 路由 | 唯一路由总表；A/B 每新增一页，先向 C 提交”路由登记表”（路径+文件位置） | C 集中登记 |
| 数据 | mock schema 与 localStorage 键名表（5.5），改动须三人周知 | 各自维护、互相评审 |
| 跳转 | 商品页、双端切换、demo 主链路的跳转规则（3.2 节）写进仓库 README，作为验收清单 | C 验收 |

### 7.4 验收清单（拼装完成标准）

- ☐ npm run build 通过，Gitee Pages / Vercel 可访问；

- ☐ demo 主链路 6 步无断点，公益端三入口可达；

- ☐ 全站 4 处商品入口都落到同一个 /product/:id；

- ☐ 公益端全站无商品购买链接（合规红线）；

- ☐ 两端视觉规范一致（色板、圆角、字体）。

本方案依据《方案书A_病房美学计划_赛道3》与「囔囔叫的页面」架构思维导图编制，供三位同学按 A/B/C 认领执行。祝路演顺利——戴上春天。